Информация

о работе отдела архитектуры и градостроительства

за 2016 год

За 12 месяцев 2016 года построено и введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 151 квартира общей площадью 12186 кв. метров (121 % к годовому плану), из них населением 49 квартир 6430 кв. метров, жилья по стандартам экономического класса 138 квартир общей площадью 9250 кв. метров.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы 5 семей (Синевы из п. Красногвардеец, Соплюновы из с. Преображенки, Канатовы из п. Искра, Дудыкины из с. Новоалександровка, Солуяновы из с. Елшанка Первая) получили свидетельства на получение социальной выплаты, в результате чего смогли улучшить свои жилищные условия, путем строительства и приобретения жилых домов. На указанные цели из федерального и областного бюджетов выделено 1 702 134 рублей и 2 446 461 рублей соответственно. Приобретено 3 дома общей площадью 197,5 м2, построено 2 дома общей площадью 209,8 м2.

Кроме того, в рамках вышеуказанной программы в с. Елшанка Первая продолжена реконструкция существующего водопровода. Выполнены работы на сумму 10243,450 тыс.руб, в т.ч. за счет федерального бюджета 1755,000 тыс.руб., областного бюджета 8039,000 тыс.руб., местного бюджета 449,450 тыс. руб.

На основании соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2016 году выполнены работы по техническому перевооружению системы водоснабжения с установкой водоочистного комплекса на базе «ГДВУ-03/10» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, пос. Присамарский. На эти цели было выделено 12 100 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 11 400 тыс.руб., местного бюджета 700 тыс.руб.

С привлечением субсидий областного бюджета в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 годах» подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011-2015 годах» подготовлены документы для внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости на 2016 год поселений Бузулукского района. На эти цели израсходовано бюджетных средств в сумме 2494,244 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 2339,000 тыс.рублей, местного бюджета 155,244 тыс. рублей.