**2020 год**

2020 год стал для Бузулукского района насыщенным годом. Мы стали участниками 2х национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда».

Национальный проект «Экология» стартовал в 2019 году, он включает в себя федеральный проект «Чистая вода». По результатам, предоставленных данных, проводился отбор муниципальных образований для участия. В программу вошли 15 территорий из них 3 территории Бузулукского района:

1. п. Красногвардеец – строительство водозабора с реконструкцией сетей водоснабжения на общую сумму 61 459,06 тыс.руб. сроком реализации 2020-2022 годы.
2. с. Елшанка - реконструкция водозаборных скважин с установкой систем водоочистки на общую сумму 14 346,39 тыс.руб. сроком реализации 2020-2022 годы.
3. п. Искра - реконструкция водозаборных скважин с установкой систем водоочистки на общую сумму 22 734,90 тыс. руб. сроком реализации 2020-2021 годы.

В рамках данной программы предусмотрены работы по строительству санитарных охранных зон, а также капитальный ремонт сетей водоснабжения, но не более 30 % от общей протяженности сетей на территории населенного пункта.

В 2020 году разработана основная часть проектной документации, пройдена государственная экспертиза.

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает в себя федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках федерального проекта переселению на территории Бузулукского района подлежат 3 многоквартирных дома:

- ул. Центральная, д.2

- ул. Центральная, д.4

- ул. Заводская, д.12

За 2020 год нам удалось разработать и утвердить проект и построить три дома блокированной застройки в поселке Красногвардеец: на 2, 6 и 10 квартир общей площадью 915,38 кв.м.

Программа рассчитана на 3 года,

1. В 2020 г. переселению подлежало 211,70 кв.м., расселено 240,1 кв.м. (аварийного жилья) в 259,1 кв.м. (нового жилья) на общую сумму 8 905,65 тыс.руб. это 5 квартир аварийного жилья.

Следует заметить, что новые дома построены большей площади по сравнению с имеющимся у них ранее жильем.

Внутренняя отделка домов выполнена «под ключ». Во всех помещениях натяжные потолки. Стены в комнатах, на кухне и в прихожей оклеены обоями. Ванная комната отделана плиткой. Полы в комнатах, на кухне и в прихожей застелены линолеумом. Все дома оборудованы газовыми плитами, водонагревателями, раковинами со смесителями на кухне и в санузле, установлены ванная и унитаз. Также у каждого дома имеется земельный участок, предназначенный для хозяйственных построек и огорода.

В отчетном году продолжилась работа по дальнейшему реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Произведено бурение новых скважин в пос. Красногвардеец на сумму 116,61 тыс.руб. и в с. Подколки – 595,00 тыс.руб. за счет местного бюджета, ремонт водонапорных башен в с. Новоалександровка (297,69 тыс.руб.), с. Алдаркино (150,00 тыс.руб.), с. Березовка (160,00 тыс. руб.), с. Лисья Поляна (72,00 тыс. руб.), с.Палимовка (92,80 тыс. руб.) на общую сумму 772,49 тыс. руб.

За 2020 год проведены ремонтные и аварийные работы на сети водоснабжения на общую сумму 6 142,49 тыс.руб.; на сети теплоснабжения – 1 174,79 тыс.руб.

В с. Тупиковка и с.Жилинка осуществлена работа по замене частотных преобразователей на 321,15 тыс.руб., глубинных насосов в 9 населенных пунктах на 851,38 тыс.руб.

В целях предотвращения аварийных ситуаций в период отопительного сезона произведена замена котлового оборудования в с. Каменная Сарма (19,88 тыс. руб.), с. Твердилово (47,72 тыс.руб.) на сумму 67,60 тыс.руб.

В результате реализации краткосрочного плана в 2020 году проведены:

Проектные и строительно-монтажные работы в 4 многоквартирных домах общей площадью 2 312,6 кв.м., способствующие улучшению жилищных условий 128 гражданам

Проектные работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Палимовка, ул. Советская, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
| 2 | пос. Искра, ул. Школьная, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада |
| 3 | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |

Строительно-монтажные работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Вид работы: |
| 1 | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, проложили новые трубы, до 31.05.2020 закончат работ полностью. |
| 2 | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, проложили новые трубы, до 31.05.2020 закончат работ полностью. |