***ПРОЕКТ***

Приложение к постановлению

администрации Бузулукского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

муниципальная программа

«Охрана окружающей среды Бузулукского района»

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Бузулукского района»

(далее – Программа, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район, Администрации муниципальных образований сельских поселений Бузулукского района (по согласованию) |
| Период реализации Программы | 2023-2030 годы |
| Цель Программы | Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, создание комфортной и безопасной среды на территории муниципального образования Бузулукский район. Реабилитация, сохранение и восстановление водных объектов |
| Задачи Программы | - реабилитация, сохранение и восстановление водных объектов на территории Бузулукского района;  - защита окружающей среды территории Бузулукского района от негативного воздействия твердых бытовых отходов;  - улучшение санитарного состояния Бузулукского района;  - формирование системы знаний об экологических проблемах современности у населения Бузулукского района |
| Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам реализации | 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –10000,0 тыс. руб.  2024 год –0,0 тыс. руб.  2025 год –0,0 тыс.руб.  2026 год –0, 0 тыс.руб.  2027 год –0, 0 тыс.руб.  2028 год –0, 0 тыс.руб.  2029 год –0, 0 тыс.руб.   1. год –0, 0 тыс.руб. |

2. Стратегические приоритеты развития муниципальной программы

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об  
охране окружающей среды" определяет экологическую безопасность как  
состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов  
человека от возможного негативного воздействия субъектов,

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность.

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Основная проблема - отсутствие комплексного подхода к решению вопроса размещения и утилизации отходов производства и потребления - приводит к увеличению числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, водоохранных зон поверхностных водоемов и атмосферного воздуха.

Проблема обращения с твердыми коммунальными отходами является приоритетной. Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности, системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению на территориях организаций, несанкционированных свалках. Совершенствование системы экологического образования, воспитания и информирования населения становится все более актуальной задачей. Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. В области экологии должны быть определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и бизнеса в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды.

При этом уровень экологической культуры и экологического образования в муниципальном образовании Бузулукский район Оренбургской области остается сравнительно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде.

Для комплексного решения экологических проблем на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области с использованием программно-целевого метода возникла необходимость разработки муниципальной программы "Охрана окружающей среды Бузулукского района".

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны, окружающей  
среды и обеспечения рационального природопользования на территории  
муниципального района. Реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению экологической обстановки и обеспечению экологической безопасности, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения. Выбор мероприятий муниципальной программы основан на анализе экологической ситуации в муниципальном образовании Бузулукский район.

На успешное выполнение муниципальной программы и достижение планируемого уровня целевых показателей могут повлиять внешние факторы и риски. К основным рискам можно отнести риски, связанные с изменениями в законодательстве и государственной политике в сфере охраны окружающей среды, которые могут повлечь изменения в структуре и содержании муниципальной программы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

Минимизация влияния данного вида рисков возможна при проведении систематического мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере охраны окружающей среды и своевременной корректировки положений муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного финансирования.

Риски, связанные со снижением экономической стабильности на территории муниципального образования Бузулукский район, негативно отражающиеся на хозяйственной деятельности участников муниципальной программы, ведущие к выполнению мероприятий не в полном объеме.

Чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия, связанные с указанными рисками, в структуре управления муниципальной программой предусмотрена ежегодная корректировка мероприятий.

Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений определены Водным кодексом Российской Федерации [(статья 27)](consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605329D0DAB618314FE8937BDDCC032E150B06D6341296F41DD9AC0DDA14EB78q6F8N) и предусматривают:

- владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в муниципальной собственности;

- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- осуществление мер по охране муниципальных водных объектов.

Важным направлением в работе является информирование населения об использовании водных объектов общего пользования, что также относится к вопросам местного значения.

Реализация программы доказывает, что, только программно-целевой метод позволяет успешно реализовать конкретные мероприятия по реабилитации и благоустройству отдельных водоемов, обеспечивает системное решение организационных, методологических, технологических и материально-финансовых вопросов охраны водных объектов. При этом для решения отдельных мероприятий требуется участие различных структурных подразделений администраций района. Кроме того, использование программно-целевого подхода для решения вопросов, связанных с восстановлением, сохранением, содержанием и безопасной эксплуатацией водоемов, продиктовано следующими объективными причинами:

- необходимостью координирования действий структурных подразделений администрации, предприятий и организаций, а также населения в решении поставленных задач, четкого распределения полномочий и ответственности за выполнение мероприятий;

- многообразием видов и объемов работ, требующих привлечения инвестиций из различных источников финансирования;

- необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации МП;

- необходимостью выбора целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход реализации МП, мониторинга результатов реализации тех или иных мероприятий.

3. Показатели Программы

Показатели муниципальной программы представлен в приложении № 1 к Программе.

4.Структура муниципальной Программы

Структура муниципальной программы представлена в приложении № 2 к Программе.

5. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 3 к Программе. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджета с разбивкой по источникам финансирования представлено в приложении № 4 к Программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды Бузулукского района»

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий, направленных на восстановление и улучшение водных объектов | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 2. | Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 3. | Осуществление мероприятий, направленных на формирование экологической культуры населения | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| Комплекс процессных мероприятий  «Реабилитация, сохранение и восстановление водных объектов на территории Бузулукского района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 2. | Исключение риска негативного воздействия вод на прилегающие к водным объектам территории | % | 70 | 80 | 90 | 93 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| Комплекс процессных мероприятий  «Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок на территории Бузулукского района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выявление и обследование территории Бузулукского района с целью установления и пресечения несанкционированных мест размещения отходов | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 93 | 96 | 99 | 99 | 99 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 3. | Количество рекультивируемых несанкционированных свалок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 4. | Объем твердых бытовых отходов, вывезенных с территории Бузулукского района | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| Комплекс процессных мероприятий  «Формирование экологической культуры населения Бузулукского района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 2 | Количество участников ежегодной Всероссийской акции по сохранению природы «Дни защиты от экологической опасности» | чел. | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 3 | Количество экологических отрядов школьников «Защитники природы» | чел. | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |
| 4. | Доля обучающихся, принимающих участие в экологических и природоохранных мероприятиях | % | 75 | 80 | 90 | 94 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды Бузулукского района»

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реабилитация, сохранение и восстановление водных объектов на территории Бузулукского района» | | | | |
| Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район, Администрации муниципальных образований сельских поселений Бузулукского района (по согласованию) | | | | |
| 1 | Осуществление мероприятий по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов,  исключение риска негативного воздействия вод на прилегающие к водным объектам территории | | Реабилитация, сохранение и восстановление водных объектов на территории Бузулукского района | осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов; исключение риска негативного воздействия вод на прилегающие к водным объектам территории |
| Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок на территории Бузулукского района» | | | | |
| Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район | | | | |
| 1 | Выявление и обследование территории Бузулукского района с целью установления и пресечения несанкционированных мест размещения отходов | | обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения Бузулукского района | выявление и обследование территории Бузулукского района с целью установления и пресечения несанкционированных мест размещения отходов;  количество ликвидированных несанкционированных свалок;  количество рекультивируемых несанкционированных свалок;  объем твердых бытовых отходов, вывезенных с территории Бузулукского района |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование экологической культуры населения Бузулукского района» | | | | |
| Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район | | | | |
| 1 | Формирование системы знаний об экологических проблемах современности у населения Бузулукского района | | реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению экологической обстановки и обеспечению экологической безопасности, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения | количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации;  количество участников ежегодной Всероссийской акции по сохранению природы «Дни защиты от экологической опасности»;  количество экологических отрядов школьников «Защитники природы»;  доля обучающихся, принимающих участие в экологических и природоохранных мероприятиях |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды Бузулукского района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | Всего |
| ГРБС | ЦСР | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды Бузулукого района» | Всего, в том числе: | Х | Х | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реабилитация, сохранение и восстановление водных объектов на территории Бузулукского района» | Отдел земельных отношений администрации муниципального образования Бузулукский район | Х | Х | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды Бузулукского района»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Бузулукского района за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов

(тыс. рублей)

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Бузулукского района» | всего, в том числе: | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Реабилитация, сохранение и восстановление водных объектов на территории Бузулукского района» | всего, в том числе: | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |