- ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 9 месяцев 2019 года

(указывается отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы Бузулукского района Оренбургской области, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  | План | Факт |
|  |  |  |  |  | Прогноз-ное | Фактичес-кое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района на 2015-2020 годы» подпрограмма 2 ««Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» основное мероприятие 8 "Обеспечение реализации проектов развития сельских поселений Бузулукского района, основанных на местных инициативах" | Ограждение кладбища с.Воронцовка | Копание, бетонирование, монтаж опорных стоек, приобретение трубы стальной квадратной с.Воронцовка Елховского сельсовета | комплекс | 1 | 1,146 | 100 000,00 | 0 |
| 2 |  | Ограждение кладбища с.Елшанка-1, Бузулукского района | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных с.Елшанка-1 Елшанксого сельсовета | 1 т конструкции | 1,0093 | 97,54 | 100 000,00 | 0 |
| 3 |  | Устройство входной группы общественного кладбища в п.Красногвардеец | Изготовление и монтаж входной группы общественного кладбища п.Красногвардеец Красногвардейского сельсовета | шт | 1 | 2 | 100 000,00 | 0 |
| 4 |  | Устройство ограждения кладбища | Установка и огрунтовка металлических столбов пос.Рябцево Лисьеполянского сельсовета | 100 столбов | 0,6 (60/100) | 1,62984 | 100 000,00 | 5 458,00 |
| 5 |  | Монтаж 2-х заглубленных контейнеров | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих, контейнеры загубленные в сборе с.Палимовка Палимовского сельсовета | шт | 2 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 |  | Приобретение детского игрового оборудования и металлоконструкции для ограждения | Детское игровое оборудование, труба (НКТ 73 б/у, профильная 50*25*2) и цемент м 500 с.Твердилово Твердиловского сельсовета | комплекс | 1 |  | 100 000,00 | 67 252,00 |
| 7 |  | Благоустройство сельского кладбища в селе Шахматовка | Монтаж каркаса ограждения из профнастила, прфнастил оцинкованный С10-1100-0,5 с.Шахматовка Шахматовского сельсовета | 100 м2 | 0,621 |  | 100 000,00 | 0 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 700 000,00 | 172 710,00 |