- ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 1 квартал 2022 года

(указывается отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы Бузулукского района Оренбургской области, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  | План | Факт |
|  |  |  |  |  | Прогноз-ное | Фактичес-кое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района» подпрограмма 2 ««Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» основное мероприятие 8 "Обеспечение реализации проектов развития сельских поселений Бузулукского района, основанных на местных инициативах" | Приобретение контейнеров для сбора ТКО с распашной крышкой и урн | Приобретение контейнеров для сбора ТКО с распашной крышкой и урн в с.Елшанка Первая Елшанского сельсовета | шт | 12 2 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 2 |  | Ограждение кладбища в с.Колтубанка Бузулукского района Оренбургской области | Установка и огрунтовка металлических столбов с погружением в бетонное основание, устройство деревянного решетчатого забора на трубы стальные электросварные окрашенные | 100 м2 забора | 1,5*48,6 /100 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 3 |  | Приобретение материалов для ремонта ограждения кладбища в с. Липовка Бузулукского района Оренбургской области | Приобретение материалов для ремонта ограждения кладбища: Саморез 5,5*19 (оцинкованный/окрашенный); профтруба 40*20*1,5 / 40*202*2,0; евроштакетник М- образный 100мм фигурный /прямой край; евроштакетник круглый/ прямоугольный125мм фигурный /прямой край; столб 62*55 мм L= 3,0 м.п. |  |  | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 4 |  | Приобретение и установка детской площадки в п.Лисья Поляна | Детское игровое оборудование, труба (башня 1,2 х1,2 с песочницей, горка 3м (с высоты 1,5м), горка с модуля для малышей (с высоты 0,9м), лестница на модуль для малышей, скалодром маленький (ширина 0,5м), скалодром с модуля для малышей на башню, модуль для малышей, качельная балка на 3 места усиленная, качели стандартные, качели гнездо 100см., анкер 50см., крепления для качелей усиленные с подшипниками. Установка детской площадки. | комплекс | 1 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 5 |  | Оборудование детской игровой площадки | Оборудование детской игровой площадки в с.Могутово Могутовского сельсовета | комплекс | 1 (дл2,65 х шир1,54 х выс2,30) | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 6 |  | Замена фонарей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения на светодиодные (энергосберегающие) в с.Подколки Бузулукского района Оренбургской области | Демонтаж и монтаж светильников, демонтаж отдельно устанавливаемого прожектора | 100 шт | 0,58 0,05 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 7 |  | Приобретение материалов для ремонта ограждения кладбища с.Новодубовка Проскуринского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области | Приобретение штакетника1,25м (3005 вишня); Проф.труба 40*20*1,5; Грунт- эмаль 1,9кг шоколад; Саморез 5,5*19 металл (вишня 3005) |  |  | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 8 |  | Частичное устройство и полная покраска ограждения кладбища с.Троицкое, Троицкого сельсовета, Бузулукского района, Оренбургской области | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную, установка и огрунтовка металлических столбов с погружением в бетонное основание, строительные металлические конструкции окрашенные |  |  | 0 | 100 000,00 | 0 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 800 000,00 | 0 |