- ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 9 месяцев 2023 года

(указывается отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы Бузулукского района Оренбургской области, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  | План | Факт |
|  |  |  |  |  | Прогноз-ное | Фактичес-кое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района» Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | Устройство ворот на территории кладбища Березовского сельсовета Бузулукского р-на Оренбургской обл. | Установка и огрунтовка металлических столбов с погружением в бетонное основание; устройство ворот распашных и калиток | 100 шт 100 шт 100 шт | 0,06 0,02 0,02 | 0,06 0,02 0,02 | 127 520,00 | 127 516,00 |
| 2 |  | Монтаж системы видеонаблюдения в СК им.В.С.Высоцкого с.Воронцовка Бузулукского района Оренбургской области | Прокладка и монтаж сетей связи; приобретение и монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | комплект | 1 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 |  | Ямочный ремонт дороги по ул.Майская в границах населенного пункта с.Елшанка Первая Елшанского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50мм площадью ремонта до 5м² | 100 м² | 2,2980 | 2,2980 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 4 |  | Ограждение кладбища в с.Колтубанка Бузулукского района Оренбургской области | Установка и огрунтовка металлических столбов с погружением в бетонное основание; монтаж, огрунтовка и окраска стальных труб; приобретение и монтаж штакетника полукруглого оцинкованного шириной 110мм | 100 шт 100 м² м.п | 0,3 0,376 478,5 | 0,3 0,376 478,5 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 5 |  | Устройство ограждения кладбища в п.Партизанский Бузулукского района Оренбургской области | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5м; устройство заборов решетчатых высотой до 1,6 м/протяженность 500м; приобретение брусков обрезных и доски обрезной хвойной породы | 100 м³ 100 м² м³ м³ | 0,25 0,9 5,625 4,5 | - | 150 000,00 | 0 |
| 6 |  | Приобретение комплектующих для фонарей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобретение светодиодного светильника Vector Street 70 (48Вт,7400Лм) и кронштейна КР-03, вылет 250мм. (стена/СИП лента) в с.Липовка Липовского сельсовета | шт шт | 56 21 | 56 21 | 150 000,00 | 0 |
| 7 |  | Приобретение детского игрового комплекса в п.Рябцево | Приобретение детского игрового комплекса (длина 5820м.м, ширина 3010м.м, высота 2400м.м.) в п.Рябцево Лисьеполянского сельсовета | комплект | 1 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 8 |  | Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Могутово | Приобретение щебня 5х20 | тн | ~ 135 | 129,434 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 9 |  | Ремонт кровли здания Сельского клуба села Новая Казанка Бузулукского района Оренбургской области | Демонтаж и монтаж покрытий кровельных; демонтаж и монтаж слухового окна с установкой решеток на окна массой до 25 кг/ м²; приобретение профнастила оцинкованного с покрытием: полиэстер НС-21-0,7 | 100 м² 100 шт м² | 3,385 0,01 373,56 | - | 150 000,00 | 0 |
| 10 |  | Ямочный ремонт дороги по ул.Садовая в границах населенного пункта п.Искра Пригородного сельсовета Бузулукского района Оренбургской области | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50мм площадью ремонта до 5м² | 100 м² | 3,216 | 3,216 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 11 |  | Устройство пешеходных дорожек на территории СДК села Проскурино | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из ПГС и щебня с последующим устройством асфальтобетонной смеси толщиной 3см; установка бортовых камней бетонных | 100 м² 100 м | 0,45 0,33 0,41 | - | 150 000,00 | 0 |
| 12 |  | Устройство калиток, устройство заземления в здании СДК в с.Сухоречка, Сухореченского с/с Бузулукского р-на, Оренбургской обл. | Установка, огрунтовка и окраска металлических столбов с погружением в бетон тяжелый; устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из ПГС и щебня с последующим устройством асфальтобетонной смеси толщиной 3см; установка бортовых камней бетонных; установка заземляющего устройства из стали: полосовой сечением 160 мм²; очистка, огрунтовка и окраска металлических поверхностей | Комплект 100 м² 100 м 1 зазем-ление 100 м² | 1 0,057 0,0685 1 0,4353 | 1 0,057 0,0685 1 0,4353 | 84 480,00 | 84 459,64 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 1712000,00 | 1111 975,64 |