- ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 1 полугодие 2025 года

(указывается отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы Бузулукского района Оренбургской области, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  | План | Факт |
|  |  |  |  |  | Прогноз-ное | Фактичес-кое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района» Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | Приобретение оборудования для спортивной площадки с.Воронцовка | Уличные тренажеры «Лыжник», Жим от груди» и «Велосипед»; Рукоход и Турник двойной | штук | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2 |  | Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Елшанка Первая | Приобретение щебня 20х40 М400 | тн | ~ 110 | - | 150 000,00 | 0 |
| 3 |  | Ремонт ограждения кладбища в с.Колтубанка Бузулукского района Оренбургской области | Установка металлических столбов высотой до 4м с погружением в бетонное основание; монтаж труб стальных электросварных квадратных (размер 80х80мм толщина стенки 5мм); устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6м (деревянные конструкции) | 100 штук тн 100 м² | 0,3 0,75504 1,35 | - - - | 150 000,00 | 0 |
| 4 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Рабочая, д.2 Красногвардейского сельсовета | Длина 103 м, ширина 4 м. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м² | 0,411сч | - | 150 000,00 | 0 |
| 5 |  | Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Липовка | Приобретение щебня 40х70 М600 | тн | ~ 110 | - | 150 000,00 | 0 |
| 6 |  | Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Могутово | Приобретение щебня с доставкой 20х40 | тн | ~ 100 | - | 150 000,00 | 0 |
| 7 |  | Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Преображенка | Приобретение щебня с доставкой фракции 20х40 М800 | тн | ~ 112,5 | 100 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 8 |  | Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Проскурино | Приобретение щебня с доставкой фракция 20х40 М600 | тн | ~ 145 | - | 150 000,00 | 0 |
| 9 |  | Приобретение основных средств в СДК с.Староалександров-ка | Портативная аудиосистема JBL PartyBox Stage 320, 240Вт, Микрофон AKG WMS40 Mini Vocal Set Band, Микшерный пульт Behringer Xenyx X1204USB, Проектор Rombica Ray, 1920x1080, 4200 лм, Экран для проектора напольный 150" | шт шт шт шт шт | 1 2 1 1 1 | 1 2 1 1 1 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 10 |  | Устройство ограждения памятника Участникам ВОВ защитникам Отечества в с.Сухоречка ул.Ценральная 3 а | Устройство, огрунтовка и окраска металлических калиток с установкой столбов погружением в бетонное основание; Установка, огрунтовка и окраска металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание; Установка, огрунтовка и окраска металлоконструкций | 100 шт 100 шт 100 м² 100м² | 0,02 0,13 0,213 1,80336 | 0,02 0,13 0,213 1,80336 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 1445000,00 | 545000,00 |