- ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 2018 год

(указывается отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы Бузулукского района Оренбургской области, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  | План | Факт |
|  |  |  |  |  | Прогнозное | Фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района на 2015-2020 годы» подпрограмма 2 ««Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» основное мероприятие 8 "Обеспечение реализации проектов развития сельских поселений Бузулукского района, основанных на местных инициативах" | Ремонт ограждения кладбища в границах населенного пункта с.Воронцовка | Решетчатые конструкции (секции ограждения), сборка с помощью лебедок ручных, демонтажные (монтажные) и земляные работы | 1 т конструкции | 1,146 | 1,146 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 |  | Приобретение щебня для ремонта дороги по ул.Пролетарской | Щебень 20х80 М400 | т | 97,54 | 97,54 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 |  | Изготовление и монтаж автобусной остановки в с.Палимовка Бузулукского района | Изготовление и монтаж автобусной остановки | шт | 2 | 2 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 |  | Ограждение кладбища с.Новая Казанка | Решетчатые конструкции (секции ограждения), демонтажные (монтажные) и земляные работы | 1 т конструкции | 1,62984 | 1,62984 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5 |  | Благоустройство детской площадки в селе Шахматовка | Детское игровое оборудование, установка качели на металлической стойке и подвески качели | комплекс | 1 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |